○○첨단소재 주식회사

회 의 록

| 문서번호 | MTG-20□□-0□□ | 작성자 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의명 |  |  |  |
| 일시 | 20 . . .( ) : | 장소 |  |
| 참석자 |  |  |  |

■ 1. 회의 안건

1.

2.

3.

■ 2. 주요 논의 내용

1.

2.

3.

■ 3. 결정사항

1.

2.

■ 4. 액션 아이템

| 담당자 | 할 일 | 기한 |
| --- | --- | --- |

■ 5. 보류 · 추후 논의 사항

■ 6. 배포처

※ 본 양식은 교육 실습용 더미 양식입니다. (○○첨단소재는 가상의 회사입니다)

○○첨단소재 주식회사

회 의 록 (작성 예시)

| 문서번호 | MTG-2026-014 | 작성자 | 기획팀 김OO 대리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2026년 하반기 품질개선 TF 킥오프 회의 |  |  |
| 일시 | 2026. 6. 30.(화) 14:00~15:30 | 장소 | 본관 2층 대회의실 |
| 참석자 | 박OO 공장장, 이OO 품질팀장, 최OO 생산팀장, 정OO 공무팀장, 김OO 대리 (총 5명) |  |  |

■ 1. 회의 안건

1. 상반기 품질 지표 리뷰

2. 하반기 개선과제 선정

3. TF 운영 방식 협의

■ 2. 주요 논의 내용

1. (품질팀) 상반기 불합격률 5.2%로 전년 대비 0.8%p 상승. 특히 여름철 수분 관련 불량 집중.

2. (공무팀) 충진실 인접 구역 공조설비 노후로 여름철 습도 관리 한계 보고.

3. (생산팀) 야간조 정지시간 증가에 대한 원인 분석 필요성 제기.

■ 3. 결정사항

1. 하반기 개선과제를 "여름철 습도 관리"와 "야간조 정지 저감" 2건으로 확정한다.

2. TF는 격주 화요일 14시에 정례 운영한다.

■ 4. 액션 아이템

| 담당자 | 할 일 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 공무팀장 | 공조설비 개선 견적 확보 | 7/15 |
| 품질팀장 | 습도-불량 상관 분석 보고 | 7/10 |
| 생산팀장 | 야간조 정지사유 상세 집계 | 7/10 |

■ 5. 보류 · 추후 논의 사항

검사장비 증설 건은 예산 확정 후 재논의

■ 6. 배포처

참석자, 경영지원팀

※ 본 양식은 교육 실습용 더미 양식입니다. (○○첨단소재는 가상의 회사입니다)